ΘΕΜΑ 2

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2.1 Α) Τα χαρακτηριστικά ενός οικοδομικού εργοταξίου είναι:α) ο περιορισμένος χώρος που αυτό καταλαμβάνει ειδικά μέσα στις πόλεις β)οι εργασίες γίνονται από υπεργολάβους , δηλαδή μπορεί ταυτόχρονα να εργάζονται διαφορετικά συνεργεία γ) ο καιρός έχει μικρή επίδραση στις εργασίες, ιδιαίτερα μετά την κατασκευή του σκελετού δ) σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει εργοταξιακό γραφείο με χώρους αποθήκευσης υλικών και εργαλείων, ένα μικρό φαρμακείο, δίκτυο τροφοδότησης με ρεύμα (εργοταξιακό) και νερό, χώρο αποδυτηρίων για τους εργάτες και εγκαταστάσεις υγιεινής (τουαλέτα).

Β)  Πέντε μηχανήματα έργου σε οικοδομικό εργοτάξιο είναι εκσκαφέας (τσάπα), φορτηγό, μπετονιέρα (βαρέλα), αντλία σκυροδέματος (πρέσσα) και μηχάνημα ανύψωσης (παπαγαλάκι η γερανάκι).

2.2  Α ) Εκσκαφές, σκυροδέματα (καλούπωμα,στρώσιμο, ξεκαλούπωμα), χτίσιμο τούβλων, ηλεκτρολογικές εργασίες, υδραυλικές εργασίες.

Β)  Περιφράσουμε το χώρο του εργοταξίου με απαγορευτικές πινακίδες κ κόκκινη ταινία έτσι ώστε να αποτραπεί είσοδος σε αυτό από άσχετους κ περίεργους, σε παιδιά που παίζουν. Οι προμήθειες των υλικών έρχονται μόνο παρουσία του εργοταξιάρχη.

Όταν έρχονται οχήματα να είναι παρών ο εργοταξιάρχης για να διευκολύνει τους ελιγμούς και τις μανούβρες των οχημάτων.

Ελέγχουμε τα ρεύματα (μόνο εργοταξιακό την παροχή) να μην υπάρχουν γυμνά καλώδια , οι σκαλωσιές να είναι πολύ καλά στερεωμένες και τα συνεργεία να μην εμπλέκεται  το ένα στο χώρο εργασίας του άλλου.

Τέλος επιβλέπουμε το ντύσιμο κάθε εργαζομένου να είναι σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής κ ασφαλείας.